| 和硕县交通局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年补助地方资金一般公路建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 和硕县交通局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1956.88 | 执行数： | 1543.54 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1956.88（其中：县本级10万元） | 其中：财政拨款 | 1543.54 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 计划目标1、新建农村公路25.5公里;改建农村公路窄路拓宽4.7公里；县村道路安保93.94公里；2、访惠聚”通村油路建设项目2个，建设里程3.15公里；3、农村公路小修养护（安装减速带350米和修补沥青路面2950平方米）及危桥1座检测项目；4、维修1.8公里沥青路面。 |  |  | 实际完成1、新建农村公路28.95公里;改建农村公路窄路拓宽5.82公里；县村道路安保93.94公里；2、访惠聚”通村油路建设项目2个，建设里程3.15公里；3、农村公路小修养护（安装减速带350米和修补沥青路面2950平方米）及危桥1座检测项目；4、维修1.8公里沥青路面。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建撤并建制村油路里程 | ≥25.5公里 | 28.95公里 |
|  |  |  | 窄路拓宽里程 | ≥4.7公里 | 5.82公里 |
|  |  |  | 县村道路安保里程 | ≥93.94公里 | 93.94公里 |
|  |  |  | 访惠聚”通村油路里程 | ≥3.15公里 | 3.15公里 |
|  |  |  | 安装减速带（米） | ≥350米 | 350米 |
|  |  |  | 修补沥青路面（平方米） | ≥2950平方米 | 2950平方米 |
|  |  |  | 维修沥青路面（公里） | ≥1.8公里 | 1.8公里 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时率截止2018年11月30日 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 100% | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目建设地受益人口数 | ≥15243人 | 15243人 |
|  |  |  | 项目建设地受益户数 | ≥3750户 | 3750户 |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善人居环境率 | 100% | 100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续使用年限 | ≥8年 | 8年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益人口满意率 | ≥90% | 95% |
|  |  |  | 乡村组满意度 | ≥100% | 100% |

| 和硕县交通运输局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 和硕县2015、2016、2017年度客运油价补贴项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 和硕县交通运输局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 477.71 | 执行数： | 477.71 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 477.71（其中：县本级52.56万元） | 其中：财政拨款 | 477.71（其中：县本级52.56万元） |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 发放2015、2016、2017、2018年（1-3月）度农村客运93辆、城市公交8辆、新能源公交2辆进行营运及购置补助目标 |  |  | 完成2015、2016、2017、2018年（1-3月）度农村客运93辆、城市公交8辆、新能源公交2辆进行营运及购置补助目标 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 农村客运车辆 | 93辆 | 93辆 |
|  |  |  | 县城公交车辆 | 8辆 | 8辆 |
|  |  |  | 新能源公交车 | 2辆 | 2辆 |
|  |  |  | 发放总补贴金额 | 477.72万元 | 477.72万元 |
|  |  | 质量指标 | 全部营运车辆核实监督发放到位率 | ≥100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 是否在2018年底前发放完毕 | 100% | 100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 增收率提高（增加驾驶员收入，提高驾驶员服务质量，服务质量越高，经济效益越好） | ≥95% | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升率（提升我县综合交通运力，保障市民出行便捷，形成优质服务的良好舆论和氛围） | ≥92% | 100% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 补助对象满意率 | ≥95% | 100% |

| 和硕县交通运输局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年度农村公路设计及监理费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 和硕县交通运输局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 137.60 |  | 执行数： |  | 137.60 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 137.60 |  | 其中：财政拨款 |  | 137.60 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 |  | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 目标1：农村公路前期的勘察设计131.183公里及项目施工中监理服务项目170.983公里； 目标2：为群众出行提供便利、安全的出行条件。 |  |  |  | 目标1：农村公路前期的勘察设计131.183公里及项目施工中监理服务项目170.983公里； 目标2：为群众出行提供便利、安全的出行条件。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 勘察设计里程 |  | ≥131.183公里 |  | 131.183公里 |
|  |  |  | 监理服务里程 |  | ≥170.983公里 |  | 170.983公里 |
|  |  |  | 改造危桥长度 |  | ≥20米 |  | 20米 |
|  |  | 质量指标 | 设计是否符合技术标准（是否通过专家评审） |  | 100% |  | 100% |
|  |  |  | 监理工程质量合格率 |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 设计费拨付及时率 |  | 100% |  | 100% |
|  |  |  | 监理费拨付及时率 |  | 100% |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 设计费标准 |  | 6000元/公里 |  | 6000元/公里 |
|  |  |  | 监理服务费标准 |  | 5000元/公里 |  | 5000元/公里 |
|  | 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 建成通车后基本公共服务水平提升率 |  | 100% |  | 100% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目设计使用年限 |  | ≥8年 |  | 8年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 道路设计满意度 |  | ≥95% |  | 98% |
|  |  |  | 监理服务满意度 |  | ≥95% |  | 95% |
|  |  |  | 建设地群众对设计、监理满意度 |  | ≥100% |  | 95% |
| 和硕县交通运输局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年“访惠聚”工作队为民办实事经费项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 和硕县交通运输局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 12 |  |  | 执行数： | 10.65 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 12元（自治区专项资金） |  |  | 其中：财政拨款 | 10.65（自治区专项资金） |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 预算目标：贫困家庭学生上学补助、帮助村民庭院整治（锯板子、刷油漆）、拉运砂石料垫路、给困难家庭发放冬季取暖用煤、节日慰问、开展“民亲”活动等 |  |  |  |  | 目标完成：贫困家庭学生上学补助11人、帮助85户村民庭院整治（锯板子、刷油漆）、拉运35车砂石料垫路、给困难家庭发放冬季取暖用煤25吨、节日慰问15户、开展“民亲”活动等 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 资助贫困家庭学生人数 |  |  | ≥11人 | 11人 |
|  |  |  | 村民庭院整治户数（锯板子、刷油漆） |  |  | ≥85户 | 85户 |
|  |  |  | 拉运砂石料垫路车次 |  |  | ≥35车 | 35车 |
|  |  |  | 给困难家庭发放冬季取暖用煤（吨） |  |  | ≥25吨 | 25吨 |
|  |  |  | 节日慰问（户） |  |  | ≥15户 | 15户 |
|  |  | 时效指标 | 是否及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上 |  |  | 是/否 | 是 |
|  |  | 社会效益 指标 | 是否解决群众生产生活中的实际困难 |  |  | 是/否 | 是 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | ≥95% | 92% |
|  |  |  | 村委会满意度 |  |  | ≥95% | 100% |

| 和硕县交通运输局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 破产改制企业职工安置费项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 和硕县交通运输局（本级） |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1.78 |  | 执行数： | 1.78 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1.78（县本级资金） |  | 其中：财政拨款 | 1.78（县本级资金） |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：缴纳8名退休职工2019年度医疗保险费和大病互助金单位承担部分。 目标2：把困难职工的事放在心上，心里想着他们，及时帮助解决他们的困难，做好群众工作。 |  |  |  | 目标1：缴纳8名退休职工2019年度医疗保险费和大病互助金单位承担部分。 目标2：把困难职工的事放在心上，心里想着他们，及时帮助解决他们的困难，做好群众工作。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 破产企业退休人数 |  | 8人 | 8人 |
|  |  | 质量指标 | 资金执行率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 |  | 2018年1月 | 2018年1月 |
|  |  |  | 项目结束时间 |  | 2018年12月 | 12个月 |
|  |  |  | 资金拨付及时率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 缴纳医保费补助标准 |  | ≤2225元/人 | ≤2225元/人 |
|  | 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目持续时间 |  | 1年 | 1年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 100% |