和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目

实施单位（公章）：和硕经开发区管理委员会

主管部门（公章）：和硕经开发区管理委员会

项目负责人（签章）：那生巴特

填报时间：2023年4月30日

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

1.项目背景，主要内容及实施情况

（1）项目背景

本项目建设是落实《关于印发《“十四五”》全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》的通知》（环办监发〔2021〕218号）文的必要措施，落实新疆生态环境厅下发《关于进一步做好“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设工作的通知》（新环监测发〔2021〕210号文）的必要措施，是落实巴州生态环境局下发《关于加快空气质量自动监测站建设的通知》（巴环发（2021）69号）的必要措施。

环境空气质量自动监测站项目是一套运用环保物联网技术、现代测量技术、自动控制技术、计算机技术的智能综合系统。该空气站能够及时、准确地反映当地空气环境质量状况，应用于环境监测部门的区域空气环境质量评价、环境质量信息发布、污染控制评价等。

本项目为政府全面了解和硕县经济开发区大气污染现状，制定污染治理政策提供科学的依据。园区空气质量监测系统的建设，为实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，组建和完善全国协同控制监测网络，全力发挥监测支撑保障作用。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：建设常规环境空气质量六参数监测站一座，包含PM2.5分析仪、PM10分析仪、CO分析仪、SO2分析仪、NOx分析仪、O3分析仪、动态气体校准仪、零气发生器、气象五参数仪、数据采集传输及网络质控平台、城市摄影系统、能见度仪、附属设备、标准监测站房建设。

实施情况：按照合同约定完成了15套设备的购买、安装、调试、运营，完成了合同约定工程量，并支付了119万元设备款。对设备进行验收，质量合格，正常运行，为园区空气质量监测提供保障。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数119万元，全年预算数119万元，实际总投入119万元，该项目资金落实到位119万元，资金来源为县级财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数119万元，全年预算数119万元，全年执行数119万元，预算执行率为100%。用于：购买PM2.5分析仪、PM10分析仪、CO分析仪、SO2分析仪、NOx分析仪、O3分析仪、动态气体校准仪、零气发生器、气象五参数仪、数据采集传输及网络质控平台、城市摄影系统、能见度仪、附属设备、标准监测站房建设15套设备，7.93万元/套。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：空气质量自动监测站所有仪器选型和采购及安装、调试、验收；编撰监测点位技术论证报告；配套公用工程建设（标准监测站房建设、电力、网络拉设、其他配套设施）。为园区空气质量监测提供保障。创造更好的环境、增加干部职工满意度。

2.阶段性目标： 1月-6月完成合同签订，仪器选型和采购及安装、调试设安装调试工作；7月-12月完成验收、编撰监测点位技术论证报告；配套公用工程建设（标准监测站房建设、电力、网络拉设、其他配套设施）。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在和硕县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（详情见附件1）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为30分，项目效益权重为30分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法为比较法。年初根据项目的具体情况设定了符合项目本身的绩效目标采购15套设备，每套设备7.93万元，年底开展自评与年初设定的目标进行比较，得出最终完成情况。

4.评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。根据项目的具体情况，计划采购15套设备，每套设备7.93万元，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程。

- 1、前期准备：

- 首先成立评价工作组，开展前期资料收集；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场评价范围；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 2、组织实施：

- 制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集相关会议纪要、实施方案、支付管理情况等相关资料并进行梳理。

- 3、分析评价：

- 根据收集梳理的资料围绕资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。项目效益类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 30 | 30 |
| 项目效益 | 30 | 30 |
| 合计 | 100 | 100 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目依据：《关于印发《“十四五”》全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》的通知》（环办监发〔2021〕218号）文的必要措施，落实新疆生态环境厅下发《关于进一步做好“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设工作的通知》（新环监测发〔2021〕210号文）符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与相关部门职责范围相符，属于部门绿之所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权责任划分原则。

此项权重分3分，得分3分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分2分，得分2分。

3.绩效目标合理性

和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目设立了项目绩效目标，与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数相对应。

此项权重分2分，得分2分。

5.预算编制科学性

预算编制经过科学论证；提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

此项权重分5分，得分5分。

6.资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

此项权重分5分，得分5分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

- 预算资金119万元，实际到位资金119万元，资金到位率100%。

此项权重分5分，得分5分。

2.预算执行率

- 年初预算数119万元，全年预算数119万元，全年执行数119万元，预算执行率为100%。

此项权重分5分，得分5分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分5分，得分5分。

4.管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

此项权重分2分，得分2分。

5.制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

此项权重分3分，得分3分。

（三）项目产出情况。

- 1、数量指标：指标1：设备购置数量，指标值：≥15套，实际完成值15套，指标完成率100%；

此项权重分10分，得分10分。

- 2、质量指标完成情况：质量指标：指标1：政府采购率，指标值：=100 %，实际完成值100 %，指标完成率100 %；

- 指标2：设备质量合格率，指标值：=100 %，实际完成值100 %，指标完成率100 %；

- 指标3：设备验收合格率，指标值：=100 %，实际完成值100 %，指标完成率100 %。

此项权重分5分，得分5分。

- 3、时效指标完成情况：指标1：设备采购完成时间，指标值：2023年10月31日前，实际完成值2023年10月31日，指标完成率100 %；

此项权重分5分，得分5分。

- 4.经济成本指标完成情况：指标1：设备采购成本控制数，指标值：<=7.93万元/套，实际完成值7.93万元/套，指标完成率100 %；

此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况。

1.经济效益指标完成情况：指标1：设备利用率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100 %；

此项权重分20分，得分20分。

- 2.满意度指标完成情况分析：指标1：使用人员满意度，指标值：≥95%，实际完成值：100%，指标完成率105.26 %。偏差原因：根据满意度调查问卷，使用人员满意度100%。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

和硕工业园区环境空气质量在线监测系统项目年初预算119万元，全年预算119万元，实际支出119万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.66%，总体偏差率为0.66%，偏差原因：满意指标设置时偏低，自评时根据满意度调查问卷，使用人员满意度100%。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1、在工程施工及工程款的支付将严格按照要求进行。我委为加强和规范财政专项资金的使用管理，确保财政专项资金的使用管理合法合规、真实有效。

2、对项目预算编制、专项资金拨付、专项资金使用以及资金监管问题进行了规范和说明，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，依法依规使用项目资金。

## （二）存在的问题及原因分析

项目做了资金使用预算，但项目在具体实施时变化较大，今后应根据绩效目标的要求，准确完整科学的编制预算，提高资金使用效率。

七、有关建议

为推动项目滚动管理，建议根据项目进展状况编制滚动预算，通过项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等环节全部纳入统一管理；同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金使用计划，不断提高资金使用效率，提高项目预算及支出管理的科学性。

# 八、其他需要说明的问题

无。